# PROJECT CHARTER

| ### 1. General Project Information |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Name: |  |  | Uni Connect |  |  |  |  |  |
| Executive Sponsors: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Department Sponsor: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Impact of project: |  |  | - |  |  |  |  |  |
| Budget: |  |  | Rp 3.000.000 |  |  |  |  |  |
| ### 2. Project Team |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Name |  |  | #### Department |  | #### Telephone | #### E-mail |  |
| Project Manager: | Luis Vigo |  |  | Sains Data |  | 081458679803 | aduilmuninja@gmail.com |  |
| Team Members: | Teuku Muhammad Rifky |  |  | Sains Data |  | 081999999999 | mieacehmerdeka@gmail.com |  |
|  | Muhammad Ilham D. Utomo |  |  | Sains Data |  | 081249203729 | pemberontak.65@gmail.com |  |
| ### 3. Stakeholders (e.g., those with a significant interest in or who will be significantly affected by this project) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Benefitting Organization sebagai Pengguna Utama yang menerima manfaat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Owner |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Relawan GoU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tim Developer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 4. Project Scope Statement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Purpose / Business Justification Describe the business need this project addresses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proyek UniConnect diluncurkan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa akan sebuah platform terpusat dan independen yang memfasilitasi jual beli barang bekas, berbagi catatan kuliah, dan penyediaan jasa bantuan pindahan secara praktis dan terpercaya. Saat ini, aktivitas-aktivitas penting ini biasanya tersebar di berbagai platform yang tidak terintegrasi, menyulitkan mahasiswa untuk bertransaksi dan berinteraksi secara efisien. Sebagai solusinya, UniConnect bertujuan menyederhanakan kehidupan kampus dengan menyatukan ketiga layanan ini dalam satu ekosistem digital yang mudah diakses. Kehadirannya tidak hanya mengatasi masalah praktis harian, tetapi juga membangun komunitas antar kampus yang saling mendukung. Dari sisi bisnis, platform ini menawarkan potensi keberlanjutan dan monetisasi yang jelas melalui mekanisme fee transaksi di marketplace dan layanan pindahan, sekaligus mengisi celah layanan yang belum sepenuhnya terpenuhi oleh platform umum atau layanan kampus secara formal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectives (in business terms) Describe the measurable outcomes of the project, e.g., reduce cost by xxxx or increase quality to yyyy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pertumbuhan Komunitas: Menjangkau 2.000 pengguna terdaftar dari 3 kampus besar dalam 12 bulan pertama. - Aktivitas Komunitas: Mendorong 500 postingan barang di marketplace dan 200 sesi berbagi catatan per bulan pada akhir tahun pertama. - Keterlibatan Pengguna: mencapai 50 transaksi marketplace dan 20 booking jasa pindahan (GoU) per bulan secara konsisten. - Kepuasan Pengguna: Mendapatkan rating kepuasan pengguna rata-rata 4 dari 5 bintang dari ulasan yang masuk. - Keandalan Platform: Memastikan 90% transaksi berjalan lancar tanpa laporan kendala berarti dari pengguna. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Deliverables List the high-level “products” to be created (e.g., improved xxxx process, employee manual on yyyy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Website UniConnect versi pertama. - Sistem backend - Moderator untuk moderasi. - Dokumentasi lengkap (technical documentation & user manual). - Prototipe desain UI/UX final. - Terms and condition bagi pengguna. - Video demo penggunaan aplikasi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scope List what the project will and will not address (e.g., this project addresses units that report into the Office of Executive Vice President. Units that report into the Provosts Office are not included) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| In Scope - Pengembangan website. - Verifikasi user mahasiswa menggunakan akun kampus. - Pembuatan fitur-fitur inti seperti pertukaran catatan, GoU, marketplace. - Admin untuk pengelolaan konten serta aktivitas pengguna. - Pengujian fungsionalitas website. Out Scope - Membuat versi web-mobile. - Promo pada marketplace. - Fitur chat pribadi antar pengguna. - Mencakup wilayah luar Surabaya. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Project Milestones Propose start and end dates for Project Phases (e.g., Inception, Planning, Construction, Delivery) and other major milestones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fase; Durasi; Deskripsi. Riset & Analisis Kebutuhan; Minggu 1–2; Pengumpulan data, observasi, dan analisis kebutuhan pengguna. Desain UI/UX.; Minggu 3–5; Pembuatan wireframe, prototipe Figma, dan desain final. Pengembangan Aplikasi; Minggu 6–10; Pembangunan frontend, backend, dan integrasi fitur. Testing; Minggu 11-12; Pengujian, perbaikan bug, dan peningkatan stabilitas. Rilis; Minggu 13; Peluncuran untuk uji coba awal pengguna. |
| Major Known Risks (including significant Assumptions) Identify obstacles that may cause the project to fail. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Risk; Risk Rating (Hi, Med, Lo). Website tidak dapat diakses; Medium. Terjadi penipuan pada marketplace; High. Kapasitas server yang tidak mencukupi; Low. Algoritma yang tidak relevan dengan user; Low. Bug pada sistem; Medium. GoU kekurangan SDM; High. Relawan GoU tidak profesional; High. Skalabilitas sistem yang kurang; Medium. Potensi pengguna non mahasiswa; Medium. |
| Constraints List any conditions that may limit the project team’s options with respect to resources, personnel, or schedule (e.g., predetermined budget or project end date, limit on number of staff that may be assigned to the project). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Anggaran Terbatas: Proyek dikembangkan dengan modal awal yang terbatas, sehingga pengeluaran untuk pengembangan, infrastruktur server, dan pemasaran harus sangat efisien dan diprioritaskan. - Tim yang Kecil: Jumlah personel pengembang (frontend, backend, UI/UX) sangat terbatas, yang akan mempengaruhi kecepatan pengembangan dan jumlah fitur yang dapat diselesaikan secara paralel. - Jadwal yang Ketat: Proyek memiliki timeline tetap selama 13 minggu hingga rilis versi pertama, memberikan waktu yang terbatas untuk pengembangan, pengujian, dan perbaikan bug. - Ketergantungan pada Komunitas Awal (GoU): Ketersediaan dan keandalan relawan "GoU" tidak sepenuhnya berada dalam kendali tim, yang dapat mempengaruhi kualitas layanan pindahan. - Keterbatasan Integrasi: Karena tidak ada kerja sama formal dengan kampus, tim tidak dapat mengintegrasikan sistem login dengan akun email kampus, yang mungkin mempengaruhi kepercayaan dan kemudahan onboarding pengguna. - Fokus Geografis Awal: Peluncuran awal hanya mencakup wilayah Surabaya, membatasi basis pengguna potensial dan potensi transaksi di fase awal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| External Dependencies Will project success depend on coordination of efforts between the project team and one or more other individuals or groups? Has everyone involved agreed to this interaction? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Komunitas Relawan (GoU) - Pengguna (Mahasiswa) sebagai Kontributor - Penyedia Layanan Cloud/Server |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5. Communication Strategy (specify how the project manager will communicate to the Executive Sponsor, Project Team members and Stakeholders, e.g., frequency of status reports, frequency of Project Team meetings, etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Komunikasi dengan Tim Pengembang - Pertemuan mingguan rutin - Komunikasi antar tim pengembang - Penggunaan Collaboration tools - Komunikasi dengan Manajemen & Sposnor - Laporan kemajuan bulanan - Email formal untuk kebutuhan formal - Komunikasi dengan User - Alpha test dan Beta test - Survey dan tingkat kepuasan pengguna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 6. Sign-off |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ### Name |  |  | ### Signature |  |  | ### Date (MM/DD/YYYY) |
| ### Executive Sponsor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Department Sponsor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### Project Manager |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 7. Notes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |